Zápis č. 11/2016

z jednání zastupitelstva obce Křesín dne 29.11.2016 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Karel Menhart, Radek Milka, Ing. Lenka Milková, Ing. Jaromír Laube,

 Ing. Zdeněk Hažmuka, Ing. Jiří Buneš, Ing. Radek Novotný

Omluven: -

**1.** Jednání zahájil starosta konstatováním, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva – usnesení jsou splněna, nebo se připravuje jejich realizace. Zároveň starosta určil ověřovatele zápisu – Ing. Radka Novotného, Ing. Jaromíra Laubeho a zapisovatelku – Mgr. Kateřinu Laubovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce Křesín určuje ověřovatele zápisu – Ing. Radka Novotného,**

**Ing. Jaromíra Laubeho a zapisovatelku – Mgr. Kateřinu Laubovou.**

**Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 98/2016 bylo schváleno.**

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem pořadu jednání. K návrhu nebyly vzneseny

 návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu pořadu jednání.

 **Navržený program:**

 **Zastupitelstvo obce Křesín schvaluje následující pořad jednání:**

1. **Zahájení, program jednání**
2. **Různé**
3. **Diskuze**

 **Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0**

 **Usnesení č. 99/2016 bylo schváleno.**

**2.** Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zprávou firmy Kokoška s.r.o., která po zahájení rekonstrukce chodníku „most – Levousy“ odhalila havarijní stav dešťové kanalizace v rekonstruovaném úseku. Zastupitelstvo obce jednalo o možnostech řešení havarijní situace.

**Návrh usnesení:**

**Vzhledem k probíhající celkové opravě chodníku v úseku „most – Levousy“ rozhodlo zastupitelstvo obce o výměně kanalizačního potrubí v celém rekonstruovaném úseku, kde poškozené potrubí nahradí kanalizační trubky o průměru 400 mm.**

**Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 100/2016 bylo schváleno.**

**3.** Zastupitelstvo obce projednalo o možnosti zaměstnání p. Edera Jana (částečný pracovní úvazek) a p. Dvořáka Aloise (plný pracovní úvazek) jako pracovníky VPP.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnat jako pracovníka VPP pana Edera J. na částečný pracovní úvazek a p. Dvořáka A. na plný pracovní úvazek.**

**Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 101/2016 bylo schváleno.**

**4.** Zastupitel Ing. Jaromír Laube informoval zastupitelstvo o odkrytých odpadních jámách v obci Levousy za nemovitostí č. 11, která patří firmě BK Real s.r.o. (Boženy Němcová 1052/1, 41201 Litoměřice). Zastupitelstvo obce před případným rozhodnutím o řešení situace bude kontaktovat majitele pozemku.

V Křesíně 29.11..2016

Zapsala : Mgr. Kateřina Laubová

Starosta : Ing. Karel Menhart

Místostarosta : Radek Milka

Ověřovatelé: Ing. Radek Novotný

 Ing. Jaromír Laube